PAGE  
2

Российская Федерация

Курганская область

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  "___"____________  20___ г. N  ______
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	Об утверждении муниципальной программы
 города Кургана «Любимый город»


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить  муниципальную программу города Кургана «Любимый город» согласно приложению.

2.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на   директора Департамента финансов и имущества Администрации города Кургана Зворыгина И.В., директора Департамента развития городского хозяйства  Лютикова В.В.., заместителя Главы города Кургана, директора Департамента социальной политики Постовалова И.В., директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана Иванову Е.Г.

Глава  города Кургана                                                                    А.Ю. Потапов

Бухарова  Тамара Алексеевна 

(3522) 42-89-06 доб. 545#    

                                                                   Приложение 

                                                                   к постановлению

                                                                   Администрации города Кургана 

                                                                   от _____________ 20___ г.    №  _____

                                                                   «Об утверждении муниципальной 

                                                                   программы города Кургана 

                                                                   «Любимый город»     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА КУРГАНА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

Паспорт 

муниципальной программы города Кургана
«Любимый город» 

	Наименование муниципальной  
программы             
	Муниципальная программа города Кургана «Любимый город» (далее - Программа)           

	Основание для 
разработки муниципальной      программы             
	- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 г. N 3612-1);

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Курганской области от 29.06.1999 г. N 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»;

- Устав муниципального образования города Кургана;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.           

	Заказчик муниципальной       программы        
	Администрация города Кургана



	Разработчики  муниципальной     программы      
	Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана;

Дорофеева Людмила Евгеньевна - депутат Курганской городской Думы VI созыва, председатель постоянной депутатской комиссии по социальной политике.

	Цель и задачи муниципальной  программы
	Цели:

комплексное решение проблем, связанных с сохранением объектов культурного наследия и их эффективным использованием, активизация культурной жизни и  формирование имиджа города Кургана.

Задачи: 
- сохранение (поддержание в надлежащем состоянии), популяризация и охрана объектов  культурного наследия;

- расширение информационного и досугового пространства; 

-  наполнение     городской     среды     объектами                           ландшафтной, парковой архитектуры и малыми                           архитектурными формами;

- повышение привлекательности города для инвестиций, малого бизнеса, туризма;

- повышение роли культурного наследия в воспитании, просвещении и организации досуга жителей города Кургана.   

	Целевые
индикаторы            
	- количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ; 

- количество созданных объектов культурного наследия;

- количество участников в конкурсе «Любимый город – Лучший двор», «Метелица»;

- количество мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия;

-  количество посещений Туристско-информационного центра города Кургана, в том числе посещение массовых мероприятий.

	Сроки реализации муниципальной     программы        
	Реализация Программа рассчитана на три года – 2020 -      2022 гг. 

	Финансовое обеспечение муниципальной  программы
	- Бюджет города Кургана: 

2020 год -  24 944,0 тыс. руб.,

2021 год -  23 455,0 тыс. руб.,

2022 год -  22 255,0 тыс. руб.;

- Бюджет Курганской области: 

2020 год – - тыс. руб.;

2021 год – - тыс. руб.;

2022 год – - тыс. руб. 

Всего за 2020-2022 гг. - 70 654,0 тыс. руб.

	Ожидаемые
результаты от 
реализации муниципальной    программы  
	- сохранение и поддержание в надлежащем состоянии объектов культурного наследия;

- создание и сохранение культурных ценностей, эстетически значимых элементов городской среды;

 - создание условий эстетического воспитания молодого поколения;

- развитие городского туризма, создание новых экскурсионных маршрутов.                                


РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Объекты культурного наследия являются частью национального достояния и обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко - культурным потенциалом. Современное понимание сохранения объектов культурного наследия - это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры в социально-экономический контекст развития города.

Укрепление культурного потенциала, улучшение внешнего облика города  Кургана требует преобразований, на осуществление которых и направлена программа. 

С 2017 по 2019 годы в период реализации муниципальной программы города Кургана «Любимый город» выполнены следующие мероприятия: 

-  на возведенной  территории культурно-исторический комплекса «Парк «Царево городище» проводились экскурсии, фотосессии, мастер-классы по народным ремеслам, городские праздники и фестивали, в летний период работала выставочная экспозиция;

       - выполнено благоустройство скверов:

- по ул. К. Мяготина, 134;

- в районе Мемориального комплекса воинам – зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины XX века (ул. Пролетарская – ул. К.Маркса);

- организованы работы по изготовлению и установке памятной плиты А.Н. Балакшину;

       - установлена  чугунная плита-идентификатор мемориала Л.Б.Красину и

плита-идентификатор  из мрамора С.В. Васильеву;

       - выполнен ремонт памятников: 

- Д.Е. Пичугину (ул. К.Мяготина, 134) (противоаварийные работы);

- Л.Б.Красину (ремонт постамента, благоустройство, освещение прилегающей территории);

- производились ремонтные работы на объектах культурного наследия: дом А.Е. Розена (ул. Советская, 67), дом «горожанина (служащего)» (ул. Советская, 60);

- проведены мероприятия по улучшению внешнего облика города, в том числе: дворовых территорий многоквартирных домов, прилегающих территорий к офисным зданиям и домам индивидуальной постройки; 

- проведены мероприятия по расширению возможности приобщения жителей города к культурным ценностям;                            

- проведены мероприятия по развитию городского туризма.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные финансовые средства, что связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных мероприятий, проводимых при консервации, ремонте, реставрации либо приспособлении объектов культурного наследия для современного использования. Недостаток финансирования наряду с высокой степенью амортизации объектов культурного наследия приводит к возникновению реальной угрозы утраты части памятников истории и культуры в городе Кургане.

Необходимо продолжать улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства, памятных мест и зон отдыха, улучшения внешнего вида объектов культурного наследия.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией программы, приходится на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. Программно - целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении работ на конкретных объектах и укрепить их материально - техническую базу.

Использование программно - целевого метода необходимо и при реализации других направлений программы.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - комплексное решение проблем, связанных с сохранением объектов культурного наследия и их эффективным использованием, активизация культурной жизни и формирование имиджа города Кургана.

Задачи Программы:

- сохранение (поддержание в надлежащем состоянии), популяризация и охрана объектов  культурного наследия;

- расширение информационного и досугового пространства; 

-  наполнение     городской     среды     объектами                           ландшафтной, парковой архитектуры и малыми                           архитектурными формами;

- повышение привлекательности города для инвестиций, малого бизнеса, туризма;

- повышение роли культурного наследия в воспитании, просвещении и организации досуга жителей города Кургана. 

РАЗДЕЛ III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы рассчитана на три года - 2020 – 2022 годы. 
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Кургана, бюджета Курганской области. 

Объем финансирования Программы уточняется в процессе формирования и исполнения бюджетов города Кургана и Курганской области.

Предполагается участие в финансировании Программы средств из внебюджетных источников.

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

	Вид бюджета
	Всего

тыс. руб.
	Года реализации, тыс. руб.

	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	Бюджет города Кургана
	70 654
	24 944
	23 455
	22 255

	Бюджет Курганской области
	
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

        Результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства и содержания территорий города Кургана, комфортных для проживания жителей, совершенствование эстетического состояния территорий путем создания и сохранения культурных ценностей и воспитания молодого поколения.

        В результате реализации Программы ожидается:  

- сохранение памятных и значимых культурно-исторических мест на территории города;

- формирование привлекательного архитектурного облика города, сохранение памятных и значимых культурно-исторических мест; 

- формирование культурно-нравственных установок, бережного отношения жителей города Кургана к культурным ценностям;

- формирование туристского имиджа города Кургана, создание новых экскурсионных маршрутов.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

- увеличение количества благоустроенных значимых культурно-исторических мест города Кургана; 

- увеличение участников в благоустройстве дворовых территорий и территорий, прилегающих к административным зданиям (офисам) и учреждениям социальной сферы;

- увеличение количества туристов, горожан посетивших мероприятия Туристско-информационного центра города Кургана; 

- повышение культуры общения, этикета, поведения жителей города Кургана, бережного отношения к культурному наследию города. 

РАЗДЕЛ VII. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объем финансирования по источникам и годам приведен в Приложении  к Программе.

РАЗДЕЛ VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ; 

- количество созданных объектов культурного наследия;

- количество участников в конкурсах «Любимый город – Лучший двор», «Метелица»;

- количество мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия;

- количество посещений Туристско-информационного центра города Кургана, в том числе посещение массовых мероприятий.

 
	№

п/п
	Наименование 

индикатора

	Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы
	Ожидаемое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы

	
	
	2019


	2020


	2021


	2022



	I. Сохранение объектов культурного наследия 

                      (памятников истории и культуры)

	1.
	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтных, ремонтно-реставрационных работ
	1


	3
	1
	1

	2.
	Количество созданных объектов культурного наследия
	-
	-
	-


	-

	II. Улучшение городской среды



	3.
	Количество участников в конкурсе «Любимый город – Лучший двор»
	57
	60
	65
	70

	IV.Формирование и продвижение имиджа города



	4.
	Количество мероприятий, обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия
	30


	40
	50
	60

	III. Развитие городского туризма



	5.
	Количество посещений Туристско-информационного центра города Кургана, в том числе посещение массовых мероприятий
	3000
	3100
	3200
	3300


РАЗДЕЛ IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Общий контроль реализации Программы осуществляет Администрация города Кургана. 

Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент развития городского хозяйства Администрации города.

_________________________________
                                                                                                                       «Приложение

                                                                                                                       к муниципальной программе 

                                                                                                                       города Кургана «Любимый город»

Система программных мероприятий муниципальной программы
	N

n/n
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

(год, квартал) 


	Ответственные

Исполнители
	Финансовое обеспечение



	
	
	
	
	Источник
	Объем, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4


	5
	6

	I. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

	1
	Ремонт  Дома «Зауральских умельцев» 

               (ул. Климова,47)
	2020

2021

2022
	Департамент 

социальной политики
	Бюджет города Кургана
	3 000

5 000

-

	2
	     Ремонт  Дома по  ул. Гоголя, 60

                    (шпиль)


	2020

2021

2022


	Департамент

жилищно-коммунального хозяйства  
	Бюджет города Кургана

	1 000

-

-

	3
	Ремонт жилого дома

 Я. Н. Стрельникова

(ул. Советская,160)
	2020

2021

2022
	Департамент социальной политики


	Бюджет города Кургана

	1 700

-

-

	4
	Ремонт дома А.И. Кочешева

(ул. Советская, 92)
	2020

2021

2022


	Департамент

жилищно-коммунального хозяйства
	Бюджет города Кургана

	-

-   

500   



	5
	Ремонт  с/п скульптура «Подружки»


	2020

2021

2022


	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана

	-

2 000

-



	6
	Ремонт обелиска 10 - ти курганским комиссарам

(Городской сад)
	2020

2021

2022


	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана

	300

-

-

      

	7
	Разработка зон охраны улицы Советской

(от ул. Савельева до ул. Томина)


	2020

2021

2022
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений
	Бюджет города Кургана

	1 000

-

-

	8
	Изготовление памятника А. С. Пушкину
	2020

2021

2022


	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана

	-

-

6 000 



	9
	Изготовление, реставрация и монтаж мемориальных досок и идентификаторов:

- декабристу А. Е. Розену 

(ул. Советская,67);

- Ф.В. Шветову

(ул. Куйбышева, 45)

- Л.А. Тумановой

(ул. Пичугина,37)

- А.И. Кочешеву

(ул. Советская, 92)
	2020

2021

2022


	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана

	500

500

500

	
	ИТОГО по разделу I:


	2020

2021

          2022
	
	
	7 500

7 500

7 000

	II. Улучшение городской среды



	10
	Обустройство парков и скверов, зон отдыха:

        - Парк «Царево городище»:

( строительные работы по расширению комплекса «Парк Царево городище»)
	          2020

2021

2022
	Департамент социальной политики

в том числе

 МБУК «БИС г. Кургана»
	Бюджет города Кургана


	    4 000

    4 000

    4 000


	11
	Проведение конкурсов:

-летний - «Любимый город – Лучший двор»;

- зимний -  «Метелица»
	2020

2021

2022
	Департамент развития городского хозяйства
	Бюджет города Кургана


	4 800

4 800

4 800

	12
	Изготовление и установка садово-парковых скульптур в зонах отдыха
	2020

2021

2022


	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений
	Бюджет города Кургана


	1 000

1 000

1 000

	13
	Благоустройство территории, прилегающей к мемориальному комплексу памяти павших в борьбе за власть Советов 1921 года


	2020

2021

2022


	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе 

МКУ «Управление капитального строительства»
	Бюджет города Кургана
	1 500

1 000

-

	
	ИТОГО по разделу II:
	2020

2021

2022
	
	
	11 300

10 800

9 800

	III. Развитие городского туризма



	14
	Туристско-информационная деятельность:

-Организация работы комплекса «Парк Царево городище» (проведение мероприятий календаря русских праздников «Масленица», «Яблочный спас», Новый год» и др.)

- приобретение оборудования;

- изготовление малых архитектурных форм, макетов, предметов быта; 

- рекламно-печатная продукция (карты, схемы, буклеты и др.);

- проведение круглого стола;

- развитие доступной туристической среды (знаки туристической навигации);

- разработка новых туристических маршрутов;

-участие в региональных, российских, международных выставках, семинарах, форумах;
	2020

2021

2022


	Департамент социальной политики,

            в том числе

МБУК «БИС г. Кургана»
	Бюджет города Кургана


	2 200

2 500

2 500



	15
	Реализация проекта Красная линия Кургана»
	2020

2021

2022
	
	Внебюджетные средства
	-

-

-

	
	ИТОГО по разделу III:
	2020

2021

2022
	
	
	2 200

2 500

2 500

	IV.Формирование и продвижение имиджа города



	16
	- изготовление стоек «Узнай о Кургане все»;

-подготовка и издание рекламной продукции о городе; 

- проведение мероприятий событийного туризма: «Троицкие гуляния», праздник «Мало лета»,

Фестиваль уличного кино;

-проведение мероприятий по продвижению города на гастрономическую карту страны; 

- реализация проекта «Живая история»: 

мемориальные доски и памятные знаки Кургана;

- проведение конкурса на лучший   сувенир. 
	2020

2021

2022


	   Департамент социальной политики,

            в том числе

МБУК «БИС г. Кургана»
	Бюджет города Кургана


	1 394
744
744

	17
	Курганский гастрономический фестиваль «День сырка»
	2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022


	Департамент социальной     

              политики,
            в том числе:

МБУК «БИС г. Кургана»;
 МБУ «ЦКиД «Спутник»;
МБУ «Городской Дом   

   народного творчества»;
Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли
	Бюджет города Кургана

Бюджет города Кургана


	1 400
1 161

1 161

606

367

367

225

225

225

569

569

569

500

-

-

	
	ИТОГО по разделу IV:
	2020

2021

2022
	
	
	3 294
1 905
1 905

	V. Издательская деятельность



	18
	Издательская деятельность:

- реализация проекта «Детям о Кургане» (путеводитель о Кургане для детей)

- издание книг курганских авторов (книги «Улицы Кургана» и другие)
	2020

2021

2022


	   Департамент социальной политики,

            в том числе

МБУК «БИС г. Кургана
	Бюджет города Кургана


	400

500

800



	VI. Организация движения «Любимый город»

     

	19
	Организация движения:

- проведение акции 

«Молодежь для любимого города»;

- изготовление атрибутики для сторонников движения (значок, удостоверение, сувениры);

- проведение конкурса на художественное оформление городских объектов;

- организация мероприятий по воспитанию городского патриотизма

- мероприятия по профилактике вандализма 
	2020

2021

2022


	   Департамент социальной политики,

            в том числе

МБУК «БИС г. Кургана
	Бюджет города Кургана
	250

250

250



	
	ИТОГО:
	2020

2021

2022
	
	
	24 944
23 455
22 255


______________________________

