Российская Федерация

Курганская область

Администрация города Кургана

ДЕПАРТАМЕНТ

АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

улица Пушкина, дом №  83/1,

город Курган, 640026

телефон: 42-86-80, 42-86-82, факс: 45-72-82

сайт: http://dasizo.kurgan-city.ru/

эл. почта: dasizo@kurgan-city.ru

____________________  № __________

на _______________________________

Директору Департамента                                                                     экономического развития,                                                                      предпринимательства и торговли Администрации города Кургана

П.Ф. Комогорову

Уважаемый Павел Федорович!

Во исполнение требований постановления Администрации города Кургана от 09.07.2013 года № 4916 «О муниципальных программах», направляем Вам ежегодный отчет о ходе выполнения муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане» с оценкой и динамикой значений целевых индикаторов муниципальной программы за  2019 год.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

| Директор Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана | ## Е.Г. Иванова |
| --- | --- |

Сидорова Оксана Васильевна

(3522) 45-86-42

|  | Приложение к письму Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана от _______________ №_______ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане»

за 2019 год

1. Основание для реализации программы:

Основанием для реализации программы является Постановление Администрации города Кургана от 11 декабря 2014 года № 9681 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане» (в ред. Постановлений от 29.12.2014 г. № 10171, 09.04.2015 г. № 3205, 24.06.2015 г. № 4905, 02.11.2015 г. № 8025, 22.12.2015 г. № 9518, 27.01.2016 г. № 302, 07.06.2016 г. № 3732, 18.07.2016 г. № 4835, 27.10.2016 г. № 7776, 17.11.2016 г. № 8304, 09.02.2017 г. № 910, 11.04.2017 г. № 2604, 14.04.2017 г. № 2744, 29.08.2017 г. № 6618, 02.11.2017 г. № 8332, 13.11.2017 г. № 8525, 23.11.2017 г. № 8882, 27.12.2017 г. № 9900, 20.03.2018 г. № 1755, 24.05.2018 г. № 3179, 26.07.2018 г. № 4638, 23.10.2018 г. № 6909, 15.11.2018 г. № 7452, 18.01.2019 г. № 149, 10.04.2019 г. № 2217, 11.07.2019 г. № 4430, 20.09.2019 г. № 6211, 24.12.2019 г. № 8667, 12.02.2020 г. № 734). Ответственные исполнители - с 01.01.2017 года – Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и Департамент финансов и имущества.

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование мероприятий ## (в т.ч. не требующих финансирования) | ###### Исполнитель | Финансовое обеспечение, млн. руб. |  |  |  | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Заплани ровано | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. Разработка схемы территориального планирования города Кургана, переход к комплексной застройке территорий города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов планировки и межевания территорий | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений | Бюджет города | 3,278 | 2,245 | 2,921 | Утверждена документация по планировке: - территории, расположенной юго-восточнее мкр. Зайково, для индивидуальной жилой застройки; - территории для строительства объекта «Вторая нитка водовода от Арбинских ВОС» в городе Кургане»; - территории для строительства объекта «Хозфекальная канализация восточного района города Кургана (канализационная насосная станция, напорный коллектор, самотечные коллекторы в границах улиц Достоевского, Гайдара, Крутикова, Лазо, Герцена, Фрунзе)»; - территории, ограниченной улицами Т. Невежина, К. Мяготина, Кремлева, Победы в г. Кургане; - территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Мостостроителей» в г. Кургане |
|  |  |  | Бюджет области | 0,582 | 0,582 | 0,582 |  |
| 1.2 | Внесение изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки |  | Бюджет города | <*> | <*> | <*> | Решением Курганской городской Думы от 28.08.2019 г. № 166 внесены дополнения в решение Курганской городской Думы от 12.12.2018 г. № 203 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана» |
| 1.4 | Снос самовольных строений |  | Бюджет города | 0,500 | 0,473 | 0,548 | В результате проведенных мероприятий в рамках Положения об организации деятельности по сносу самовольных построек в 2019 году снесено 220 самовольных строений, из них: - 204 объектов были снесены гражданами в добровольном порядке, - 16 объектов за счет средств бюджета города Кургана. |
| 1.5 | Осуществление рыночной оценки стоимости земельных участков |  | Бюджет города | 0,350 | 0,058 | 0,067 | Заключено 11 муниципальных контрактов об оказании услуг по проведению оценки размера ежегодной арендной платы, размера первого арендного платежа, рыночной стоимости земельных участков, расположенных на территории города Кургана, на общую сумму 66933,00 руб. Из них не оплачена сумма 8990,00 руб., которая перешла в качестве кредиторской задолженности на 2020 год |
| 1.6 | Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ на территории города Кургана |  | Бюджет города | 0,010 | 0,006 | 0,006 | В рамках муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ подготовлены карт-планы кадастровых кварталов: 45:25:110301; 45:25:110304; 45:25:110303; 45:25:020403; 45:25:020408; 45:25:070310; 45:25:070404; 45:25:070506; 45:25:070507 |
|  |  |  | Областной, федеральный бюджеты | 4,193 | 2,383 | 2,383 |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  | 8,913 | 5,747 | 6,507 |  |
| 2. Газификация города |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газификация жилищного фонда | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 39,340 | 17,284 | 27,173 | Выполнено строительство по следующим объектам: - Распределительный газопровод к жилым домами от ГРПШ 1,2,3,4,5,6,7,66,67; - Сеть газораспределения инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов по ул. Зорге 16,18; ул. Свердлова 34, 36; - Сеть газораспределения инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов по ул. Отдыха 44, ул. Губанова 2; ул. Зайцева 3,6,6а,8; - Перевод на природный газ домов по ул. Гоголя 84,86,88а,90; ул. Савельева 31,33,35; ул. Пролетарская 44,50. Всего в 2019 году переведено на природный газ 2548 квартир |
| 3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выплата гражданам денежного эквивалента стоимости жилья, индексации стоимости и процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной выплатой денежного эквивалента стоимости жилья, по решениям судов | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет города | 37,460 | 11,572 | 11,572 | Выплачены компенсации 6 семьям, проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях. |
| 3.2 | Снос домов после переселения граждан из аварийного жилья | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 1,880 | 0,965 | 1,879 | Снесено многоквартирного аварийного жилого фонда в городе Кургане в количестве 10 домов по адресам: ул. Б.Петрова 35, 43; ул. Герцена 79а; ул. Бажова 73; Невежина 2; ул. Крылова 3; ул. Урожайная 149; ул. Климова 36; ул. Заводская 7; ул. Молодежи 103 |
|  | Итого по разделу 3: |  |  | 39,340 | 12,537 | 13,451 |  |
| 4. Ремонт и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт жилищного фонда | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений и Департамент жилищно-коммунального хозяйства, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 8,872 | 3,146 | 5,746 | В рамках капитального ремонта жилищного фонда (муниципальный жилфонд и аварийные работы по ЧС) было отремонтировано 37 объектов. Выполнены работы по ремонту МЖД по ул. Климова, 13а. Кредиторская задолженность составила 828 тыс. руб. Учитывая продолжительные сроки проведения закупочных процедур согласно 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключение контрактов состоится в январе 2020 года, бюджетные ассигнования на 2020 год не предусмотрены, поэтому заключить контракт в сумме 400 тыс. руб. на разработку проекта по устранению аварийной ситуации по ул. Некрасова, 31 нет возможности |
| 4.2 | Восстановление благоустройства после прокладки теплотрассы (по ул. 2-я Часовая, 54а) | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 0,087 | 0,087 | 0,087 | Работы выполнены, оплата кредиторской задолженности |
| 4.3 | Канализование объектов в Восточной части города |  | Бюджет города | 0,046 | 0,046 | 0,046 | Проект разработан и передан на госэкспертизу. Заключен договор на распечатку проектной документации на бумажном носителе на сумму - 40 108 руб. |
| 4.5 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многоэтажного жилищного строительства |  | Бюджет города | 2,792 | 0 | 2,792 | Работы по технологическому присоединению выполнены, кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. |
| 4.6 | Прокладка канализационных сетей к МКД № 2, 4 по ул. Лесопарковая |  | Бюджет города | 0,173 | 0,173 | 0,173 | Работы выполнены, кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. - 173 311,32 руб. |
| 4.9 | Разработка ПСД по объекту "Берегоукрепление старицы Битевки в городе Кургане Курганской области" |  | Бюджет города | 0,317 | 0,317 | 0,317 | Проект разработан, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительство возможно при выделении финансирования |
|  |  |  | Бюджет области | 1,600 | 1,600 | 1,600 |  |
| 4.10 | Строительство второй нитки водовода от Арбинских ВОС |  | Бюджет города | 0,054 | 0,054 | 0,054 | Проект разработан, получено положительное заключение госэкспертизы. Заключен договор на распечатку проектной документации на бумажном носителе |
| 4.11 | Строительство накопительной емкости для системы водоотведения МКД по ул. Автозаводская, 8 |  | Бюджет города | 0,060 | 0,060 | 0,060 | Готовится документация для заключения договора на выполнение предпроектных работ |
|  | Итого по разделу 4: |  |  | 14,001 | 5,483 | 10,875 |  |
| 5. Увеличение объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство жилья | - | Внебюд-жетные средства | - | - |  | План ввода жилья в соответствии с утвержденным соглашением между ДСГиЖКХ Курганской области и Администрацией города Кургана на 2019 год составляет 105 тыс. кв. метров. Ввод жилья в городе Кургане по состоянию на 31.12.2019 г. составил 110,43 тыс. кв. метров, что составляет 105% от планового значения, из них: - многоквартирные жилые дома – 55,80 тыс. кв. метров (13 домов); - индивидуальные жилые дома – 54,63* тыс. кв. метров (494 дома). Выдано 19 разрешений на строительство МКД и 506 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |
| 5.2 | Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки: проектирование водопровода и канализации в мкр. Радужный | Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений, в том числе МКУ «УКС» | Бюджет города | 0,02 | 0 | 0 | Готовится документация для заключения договора на проведения госэкспертизы о достоверности сметной стоимости |
|  | Итого по разделу 5: |  |  | 0,02 | 0 | 0 |  |
| 6. Создание условий для повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения населению и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Субсидия на развитие объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования города Кургана | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | Бюджет города | 230,150 | 0,150 | 15,102 | Снижение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, на 1%. Снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год составил 1%. |
|  |  |  | Бюджет области | 43,784 | 43,784 | 43,784 |  |
|  | Итого по разделу 6: |  |  | 273,934 | 43,934 | 58,886 |  |
| ВСЕГО |  |  | Бюджет города | 87,050 | 36,636 | 68,543 |  |
|  |  |  | Бюджет области | 280,159 | 48,349 | 48,349 |  |
|  |  |  |  | 367,209 | 84,985 | 116,892 |  |

<*> - мероприятия выполняются за счет средств городского бюджета, выделенных на финансирование основной деятельности.

Оценка целевых индикаторов  муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане»

за отчетный 2019 год

| - Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % (гр.4 – гр.3) / гр.3 х 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий | проект | 6 | 5 | -17 | -3 |
| Количество снесенных самовольных строений | объект | 40 | 16 | -60 | -3 |
| Количество квартир, переведенных со сжиженного на природный газ | квартира | 600 | 2548 | -325 | 4 |
| Количество семей, которые улучшили свои жилищные условия за счет выплат денежных компенсаций стоимости жилья по судебным решениям | семья | 13 | 6 | -54 | -3 |
| Количество домов, снесенных после переселения граждан из аварийного жилья | квартира | 4 | 10 | 150 | 4 |
| Количество отремонтированных объектов жилищного фонда | объект | 4 | 37 | 825 | 4 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв.м. | 105 | 110,43 | 5 | 2 |
| Снижение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, на | % | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 |
| Снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, на | % | 1,0 | 1,0 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X | X | 7 |

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  | Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, % | Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий* | проект | - | - | 2 | 7 | 10 | 5 | -50 | 6 |
| Количество снесенных самовольных строений** | объект | - | - | - | 17 | 22 | 16 | -27 | 40 |
| Количество квартир, переведенных со сжиженного на природный газ*** | квартира | - | - | 4 275 | 4 201 | 553 | 2548 | 361 | 600 |
| Количество семей, которые улучшили свои жилищные условия за счет выплат денежных компенсаций стоимости жилья по судебным решениям | семья | 14 | 15 | 15 | 20 | 27 | 6 | -78 | 13 |
| Количество домов, снесенных после переселения граждан из аварийного жилья* | квартира | - | - | 15 | 72 | 15 | 10 | -33 | - |
| Количество отремонтированных объектов жилищного фонда* | объект | - | - | 8 | 15 | 14 | 37 | 164 | 4 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв.м. | 183,6 | 126,382 | 130,792 | 159,783 | 117,434 | 110,433 | -6 | 115,0 |
| Снижение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, на**** | % | - | - | - | 7,9 | 10 | 1,0 | -90 | 2 |
| Снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, на**** | % | - | - | - | 4,1 | 0 | 1,0 | - | 4 |

*Целевой индикатор добавлен в 2016 году.

**Целевой индикатор добавлен в 2018 году.

***Целевой индикатор изменен в 2016 году.

****Целевой индикатор добавлен в 2017 году.

4. Перспективы реализации мероприятий по Программе:

Постановлением Администрации от 12.11.2019 года № 7506 утверждена муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане» на 2020-2022 гг.

Реализация мероприятий в рамках утвержденной программы позволит обеспечить дальнейшее подключение жилого сектора к природному газу,  продолжить капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. Также в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 11 многоквартирных домов общей площадью 67 тыс. кв. метров.

Реализация мероприятий возможна при обеспечении финансирования из бюджетов всех уровней и привлечении инвестиций.

_____________________________________